## Slide 1
本週工作進度
SSOT 自動彙整 · 草稿（請複核後對外）
新增 18 · 變更 0 · 共 18 筆事件

## Slide 2
未分類
[VWB-PWR-4A3D59] 輸出電壓 〔未標示〕
[VWB-PWR-C2D40B] 輕載效率 〔未標示〕
[VWB-PWR-9E48A5] [附件] EVT_results.xlsx 〔未標示〕
驗證

## Slide 3
散熱模組
[VWB-PWR-583C35] Re: 散熱模組 RMA 〔未標示〕
品質 · QA_Chen
[VWB-PWR-207DA9] 散熱模組風扇噪音客訴 〔逾期〕
品質 · Cathy

## Slide 4
變頻器
[VWB-PWR-95EA15] 本週 VFD 量產進度 〔未標示〕
驗證 · PM_Wang
[VWB-PWR-87A68D] 變頻器 EVT 測試排程 〔待辦〕
驗證 · Ben
[VWB-PWR-6798B8] 變頻器量產出貨確認 〔已結〕
量產 · Ben
[VWB-PWR-BB96C7] VFD-2026-014 ECN 〔Released〕
量產 · Ben

## Slide 5
電源供應器
[VWB-PWR-E6AA51] 電供老化測試 〔進行中〕
[VWB-PWR-81DB00] Re: PSU 新案 LLC 效率問題 〔未標示〕
驗證 · RD_Lin
[VWB-PWR-786931] PSU 新案電路設計審查 〔進行中〕
設計 · Alex
[VWB-PWR-1E984E] 電供 DVT 驗證結果彙整 〔進行中〕
驗證 · Alex
[VWB-PWR-C28245] PSU 電路設計 〔已結〕
設計 · Alex
[VWB-PWR-82B48D] PSU EVT 樣品製作 〔進行中〕
驗證 · Ben
[VWB-PWR-57E7C1] PSU DVT 驗證 〔待辦〕
驗證
[VWB-PWR-B956A1] PSU-2026-001 規格書 〔In Work〕
Alex
[VWB-PWR-CA68DD] [附件] PSU_LLC_efficiency_report.docx 〔未標示〕

## Slide 6
⚠ 風險 / 需關注
[VWB-PWR-207DA9] 散熱模組風扇噪音客訴 （散熱模組）