下面是我會建議你在這個對話框後採用的 最佳多專案整合測試修正計畫。重點不是再寫更多散裝腳本，而是把現在已經跑通的 v0.4.3 / v0.4.4 方法固定成一套 沙盒反覆測試 → 風險分流 → 三輪內收斂 → 再啟動 user-test 的作戰系統。

你的最新證據很清楚：SUPPORTIVE / VRN / VPNS / VAP / VDF 都已同步納入流程；總進度已到 80/81 · 99%，每個專案都有 completion row、anchor map、engine/module status，不是只有單一專案在跑。現在狀態是 READY_WITH_REVIEW，不是失敗；核心任務是把 HIGH=31 分流收斂。

1. 最佳總流程圖：先沙盒，後修正，最後啟動

這張圖的核心是：不要直接修原始專案。所有修正先進 sandbox；修完再跑全景掃描；只有 HIGH=0 才進 user-test。這正好符合你一直要求的「避免九頭龍風險」。

flowchart TD

A[Root: VeritasIntelligenceAnalytics] --> B[Round 1 全景讀取]

B --> B1[Project Inventory]

B --> B2[History Lens]

B --> B3[Exact / Flexible Anchor Map]

B --> B4[Command Policy Review]

B4 --> C{Hydra Gate 九頭龍風險門}

C -->|可平行| D[Parallel Safe Lane]

C -->|需順序| E[Sequential Repair Lane]

C -->|政策警示| F[Policy Review Lane]

D --> D1[HTML/UI/報表/文件/格式優化]

D --> D2[低風險工具導入]

D --> D3[非核心路徑整理]

E --> E1[P0: PS Parse / Missing Anchor]

E1 --> E2[P1: Python Compile / Engine Review]

E2 --> E3[P1: Registry / JSON / Entrypoint]

E3 --> E4[P2: Dry Probe / User Smoke Prep]

F --> F1[確認是否有 dry-run / approval token / sandbox guard]

F1 --> F2[若有 guard: 降為 Policy Warning]

F1 --> F3[若無 guard: 保留 HIGH sequential]

D --> G[Round 2 沙盒測試修正]

E --> G

F --> G

G --> H[重新全景掃描]

H --> I{HIGH = 0 ?}

I -->|否| E

I -->|是| J[Round 3 Consolidate / Seal]

J --> K[User Smoke Test]

K --> L[Activate System]

2. 現況舉證：五個專案都有跑、有錨點、有進度

最新報告顯示每個專案都已產生完成比重、健康分數、錨點與引擎狀態：

| 專案 | 現況 | 完成比重 | 判讀 |
| --- | --- | --- | --- |
| SUPPORTIVE | READY_WITH_REVIEW | 92% | 支援層有大量歷史 run、entrypoint、registry；需要把 compile review 與政策警示分流 |
| VRN | READY_WITH_WARNINGS | 92% | 專案根存在，但 exact entry / system dir 不完整；偏向 anchor alignment，不是全面壞掉 |
| VPNS | READY_WITH_REVIEW | 92% | exact anchors 最完整，entry / system / engine / registry / UI 都有；主要是 review 類問題 |
| VAP | READY_WITH_REVIEW | 92% | 資產與歷史副本很多，flex anchors 很多；需區分 active source 與 assets/scope copy |
| VDF | READY_WITH_WARNINGS | 92% | exact entry、system dir、engine、registry 都完整；偏向 engine/compile/dry-probe review |

結論要說硬一點：目前不是「沒同步進行」，而是「同步掃太廣，把歷史副本、資產副本、政策保護指令也一起列入 review」。下一步不是加大修正火力，而是收斂範圍。

3. 三輪內最佳修正策略

Round 1：全景定位，不修原始碼

目標是確認：

哪些是真錯誤？
哪些是政策警示？
哪些只是歷史副本？
哪些是入口缺失？
哪些是 engine compile review？
哪些可以平行優化？

輸出應該固定看這幾個檔：

VIA_Project_Completion_Status.csv
VIA_Project_AnchorMap.csv
VIA_Engine_Module_Status.csv
VIA_Risk_Triage_ByProject.csv
VIA_NextAction_ConvergencePlan.csv

這一輪只做定位、分流、打分，不動原始碼。

Round 2：沙盒修正，分兩條線

A. 可平行處理：

HTML/UI 報表格式
Top library matrix
README / method docs
HistoryLens 清單整理
Flexible anchors 補標籤
非核心工具 dry-probe 參數補強

B. 必須順序處理：

P0: PowerShell parse error
P0: missing exact entry / missing project root
P1: Python compile review
P1: engine/module import problem
P1: unguarded destructive pattern
P2: dry-probe exit 64 / usage guard

這裡的原則是：先修 parse / anchor / engine，再修 lint / UI / 報表。如果 parse 沒清零就跑 broad autofix，最容易出現九頭龍風險。

Round 3：收尾、封存、才 user-test

條件：

HIGH = 0
P0 = 0
PowerShell AST parse = 0
Python compile blocker = 0
Exact anchor 至少有 ProjectRoot + Entry 或 Flex Entry
EngineModuleStatus 不再有 HIGH

達標後才開：

-RunUserSmokeTest $true

否則 user-test 只會放大錯誤。

4. 專案級優先順序

我會建議下一步照這個順序，不要五個專案亂修：

1. VDF
2. VPNS
3. VRN
4. SUPPORTIVE
5. VAP

理由：

| 順序 | 專案 | 原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | VDF | exact anchors 最完整，且是資料引擎層；先穩住資料來源 |
| 2 | VPNS | entry/system/engine/registry/UI 都完整，最適合快速降 HIGH |
| 3 | VRN | exact entry 缺失，要先做 anchor alignment |
| 4 | SUPPORTIVE | 很多支援工具與歷史 run，需分辨 active vs archive |
| 5 | VAP | 資產與 scope copy 太多，先排除副本再談修正 |

這不是誰比較重要，而是 收斂成本最低 → 系統依賴最高 → 風險最可控 的順序。

5. 最佳安全沙盒執行法

目前應採用 v0.4.4 作為主入口：

$Source = "C:\Users\tonyk\Downloads\Invoke-VIA-MultiProject-PanoramaSync-AIO-v044-RiskTriageTrueProgress.ps1"
$Target = "C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\Invoke-VIA-MultiProject-PanoramaSync-AIO-v044-RiskTriageTrueProgress.ps1"

New-Item -ItemType Directory -Force -Path (Split-Path $Target) | Out-Null
Copy-Item -LiteralPath $Source -Destination $Target -Force

pwsh -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File $Target

跑完先不要 user-test，先看：

VIA_NextAction_ConvergencePlan.csv
VIA_Risk_Triage_ByProject.csv
VIA_Sequential_RepairPlan.csv
VIA_ParallelSafe_OptimizationPlan.csv

只有當 NextAction 裡 P0 清掉，再執行：

pwsh -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File $Target -RunUserSmokeTest $true

6. Top 10 local free libs：依流程 × 語言配置

PowerShell：總控 / 測試 / 報告

| 功能 | Top 10 |
| --- | --- |
| 測試修正總控 | PSScriptAnalyzer, Pester, PSWriteHTML, ImportExcel, ThreadJob, PSFramework, PSReadLine, SecretManagement, SecretStore, Pode |

PSScriptAnalyzer 是 PowerShell 靜態檢查器，可依規則檢查 PowerShell script/module 品質；Pester 是 PowerShell testing/mocking framework，適合把你的「測試→修正→再測試」流程正式化。

Python：資料 / 表單 / 流程探勘

| 功能 | Top 10 |
| --- | --- |
| ETL + Process Mining | pandas, polars, duckdb, pyarrow, pm4py, networkx, pandera, great_expectations, rich, tqdm |
| 表單讀取 / 文件轉換 | docling, paddleocr, ocrmypdf, pytesseract, pdfplumber, pymupdf, camelot-py, tabula-py, opencv-python, unstructured |

Docling 適合做 PDF/DOCX/PPTX/images 等文件轉換與 parsing；PM4Py 是 open-source Python process mining library，適合把企業表單抽取後轉為 event log、做 process discovery / conformance / enhancement。

JavaScript / TypeScript：HTML UI / 視覺化 / 前端測試

| 功能 | Top 10 |
| --- | --- |
| UI + 測試 + 視覺化 | TypeScript, ESLint, Prettier, Vite, Playwright, Vitest, Mermaid CLI, Marked, D3, Cytoscape |

用途是把 HTML Matrix Report 從靜態表格升級成可互動 dashboard。

C# / .NET：Windows 工具 / 測試 / 本機報表

| 功能 | Top 10 |
| --- | --- |
| Windows App + 測試 | xUnit, NUnit, FluentAssertions, Serilog, CsvHelper, ClosedXML, HtmlAgilityPack, Microsoft.Playwright, CliWrap, QuestPDF |

用途是如果後面要做 EXE / Windows 桌面入口 / 本機控制台，C# 這條線可以支撐。

7. 企業表單 → 流程探勘 Top 20 local free stack

01 Docling
02 PaddleOCR / PP-Structure
03 OCRmyPDF
04 Tesseract + pytesseract
05 pdfplumber
06 PyMuPDF
07 Camelot
08 tabula-py
09 OpenCV
10 LayoutParser
11 Unstructured
12 Microsoft MarkItDown
13 Apache Tika
14 pandas
15 polars
16 DuckDB
17 PyArrow
18 PM4Py
19 NetworkX
20 Pandera / Great Expectations

最佳資料流是：

8. 最終控制原則

你這套系統後面應固定成一句話：

Read-only first.
Sandbox repair second.
Sequential blockers before parallel polish.
HIGH=0 before user-test.
User-test pass before activate.

也就是：

全景掃描
→ 錨點定位
→ 引擎狀態
→ 風險分流
→ 沙盒修正
→ 再掃描
→ 三輪內收斂
→ HTML Matrix
→ user-test
→ activate

目前最佳下一步就是跑 v0.4.4，看 VIA_NextAction_ConvergencePlan.csv。不要再直接開新大修；先把 P0 / HIGH 從「混合警示」分成真正 blocker 和 policy review。這樣才會快，而且不會修壞。

處理時間為 4m 48s

已重整成新的最強第一模組 v0.5.0：

下載 Invoke-VIA-UltimateFirstModule-AISandboxSync-AIO-v050.ps1

檔案狀態：

File    : Invoke-VIA-UltimateFirstModule-AISandboxSync-AIO-v050.ps1
Lines   : 1141
Functions: 44 def_* functions
SHA256  : f000e2448c48f2aeeff4c64971a40aed6194a42b9e8f9b1d27b7e291b3d028e7
Policy  : no DB write · no canonical merge · no destructive delete · no stop-process · append-only · sandbox-first

最佳第一指令

下載後放在 Downloads，直接跑：

pwsh -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File "C:\Users\tonyk\Downloads\Invoke-VIA-UltimateFirstModule-AISandboxSync-AIO-v050.ps1"

或放進 VIA 根目錄後跑：

$Source = "C:\Users\tonyk\Downloads\Invoke-VIA-UltimateFirstModule-AISandboxSync-AIO-v050.ps1"
$Target = "C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\Invoke-VIA-UltimateFirstModule-AISandboxSync-AIO-v050.ps1"

New-Item -ItemType Directory -Force -Path (Split-Path $Target) | Out-Null
Copy-Item -LiteralPath $Source -Destination $Target -Force

pwsh -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -File $Target

v0.5.0 整合了哪些優點

| 來源 | 吸收優點 |
| --- | --- |
| v044-RiskTriageTrueProgress | 多專案同步、Risk Triage、True Progress |
| v043-CompletionAnchorEngine | Completion Anchor / 完成度錨點 |
| v042-SafeHtmlRendererHotfix | 安全 HTML Matrix 報告 |
| v041-HistoryLensHotfix | 歷史 RUN / 報告回看 |
| v040 | MultiProject 主幹 |
| FirstStep v030-v032 | 方法論、沙盒、Top Libs、PM20 工具矩陣 |
| RedFinding-Triage | 紅燈 P0/P1 分流 |
| NexusToolBridge | 支援性模組橋接 |
| Polyglot v0122 | PowerShell AST child parser，避免 parser 型別污染 |
| VDF Gate | VDF / Manifest / 金融資料管線專項檢查 |
| OnePowerShell AutoPilot | sandbox-first、Apply Plan、原始碼不直接改 |
| NetGuard | 網路/安裝風險隔離 |

三輪流程

Round 1：全景檢視
掃描指令優點、VIA 資料夾、functional modules、supportive modules、tools、歷史 RUN、報告、貼上文字/對話紀錄/錯誤 log。

Round 2：沙盒測試
只複製到 sandbox，做 PowerShell AST、Python compile、候選指令 dry-probe、Hydra Gate。
只要有 P0/HIGH，就阻擋 broad repair，避免九頭龍風險。

Round 3：收斂輸出
產生：

VIA_UltimateFirstModule_AISandboxSync_Report.html
VIA_UltimateFirstModule_Matrix.csv
VIA_Command_AdvantageLens.csv
VIA_Project_FolderLens.csv
VIA_Conversation_HistoryLens.csv
VIA_HydraRisk_Triage.csv
VIA_Sequential_RepairPlan.csv
VIA_ParallelSafe_OptimizationPlan.csv
VIA_NextAction_ConvergencePlan.csv
VIA_AI_Sandbox_ReviewPrompt.md
VIA_Best_Generic_FirstCommand.ps1
VIA_UltimateFirstModuleBridge.psm1

注意

這支 v0.5.0 的「AI 沙盒」預設不把你的檔案送到外部 AI，也不做網路傳輸。它會在本機產生 VIA_AI_Sandbox_ReviewPrompt.md，把 P0/HIGH 問題整理成可審核的 AI review pack。這樣比較安全，先避開九頭龍風險，再決定是否接外部 AI hook。

最嚴格的PROMPT，所有功能可以轉功能引擎用不同程式語言，功能展開後引擎無虞，參數 IN JSON，引擎FREEZED AFTER EXPANDEDN TO THE MAIX LIMITS. "C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\supportive modules\Read_Me_VeritasNexusCore.md" "C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\supportive modules\Invoke-VeritasNexusCore.ps1" "C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\supportive modules\Invoke-VIA-PolyglotCheckTestRepair-v0101.ps1" 引牆都最強 用PS啟動功能 並導入支援工具 建議計畫

下面是我建議的最嚴格總控 Prompt + 建議計畫。核心原則很明確：PowerShell 只做啟動、治理、驗證、報告；真正功能拆成多語言 Function Engine；所有參數只走 JSON；引擎展開到上限後 Freeze，不再任意改核心。

一、總架構判斷

你現在不要再把所有功能塞進單一 PowerShell。那會越來越像巨獸，最後容易九頭龍風險。

正確方向是：

PowerShell = Orchestrator / Launcher / Gate / Report
JSON       = Sole Contract / Parameters / Manifest / Freeze Config
Engines    = Functional Workers in Different Languages
NexusCore  = Supportive Governance / Bridge / Registry / Tool Layer
Polyglot   = Check-Test-Repair / AST / Parse / Dry-Run / Repair Gate
HTML       = Matrix Report / Human Review / Final Evidence

你指定的三個支援工具應定位為核心支援層：

Read_Me_VeritasNexusCore.md
=> NexusCore 使用規則、SSOT、治理原則、整合說明

Invoke-VeritasNexusCore.ps1
=> NexusCore 啟動、Registry、Bridge、Supportive Module Governance

Invoke-VIA-PolyglotCheckTestRepair-v0101.ps1
=> 多語言檢查、測試、修復、AST Parser、紅燈阻擋

二、最嚴格 Prompt

這段可以直接作為你後續要求 AI 或系統產生「第一模組 / 引擎化 / JSON 參數化 / Freeze」的總控 Prompt。

You are building the strongest first-module governance system for Veritas Intelligence Analytics.

Mission:
Create a universal, sandbox-first, multi-project, multi-language function-engine architecture. PowerShell must act only as the launcher, orchestrator, governance gate, validation runner, bridge integrator, and HTML report generator. All real business functions must be converted into isolated function engines that may be implemented in different programming languages, including PowerShell, Python, JavaScript/Node.js, Rust, Go, SQL/DuckDB, or other local/free tools when appropriate.

Absolute Architecture Rules:

- PowerShell is the master launcher, not the place where every business function should live.

- Every function must be expandable into a Function Engine.

- Every Function Engine must have a JSON input contract, JSON output contract, engine manifest, capability matrix, dependency matrix, risk matrix, and freeze manifest.

- All runtime parameters must be passed through JSON only. No hidden parameters, no scattered hardcoded config, no implicit global state.

- After each engine is fully expanded to its maximum safe functional boundary, it must be frozen.

- A frozen engine cannot be directly modified. Future changes must be made through versioned adapters, bridge layers, wrappers, or a new engine version.

- The system must be sandbox-first, append-only, non-destructive, no DB write by default, no canonical merge by default, no stop-process by default, and no broad autofix before parse errors are cleared.

- The system must avoid Hydra Risk: no simultaneous broad repair across unrelated modules; no uncontrolled recursive patching; no cross-project mutation without an explicit approval token.

- The system must perform three-round panoramic review:

  - Round 1: discover, classify, inventory, score, and identify strengths/weaknesses.

  - Round 2: copy to sandbox, dry-run, parse-test, compile-test, dependency-test, and engine-contract-test.

  - Round 3: generate convergence plan, freeze plan, bridge plan, sequential repair plan, parallel-safe optimization plan, and HTML Matrix Report.

- Red findings must be triaged before optimization:

- P0: parser failure, destructive risk, missing required contract, invalid JSON, engine launch failure.

- P1: dependency missing, dry-run failure, unsafe side effect risk.

- P2: weak structure, incomplete metadata, unclear parameter naming.

- P3: style, naming, documentation, visual polish.

- Do not optimize before P0 is resolved.

- Do not repair original files directly unless explicit approval token is provided.

- Every generated artifact must be hash-tracked, versioned, and listed in a final manifest.

- Every engine must support:

- manifest.json

- input.schema.json

- output.schema.json

- engine.config.json

- freeze.manifest.json

- run.ps1 or run.py or equivalent local entrypoint

- smoke_test.json

- health_check.json

- README.md

- The final system must produce:

- HTML UI Matrix Report

- CSV Matrix

- JSON Registry

- Engine Capability Matrix

- Engine Dependency Matrix

- Engine Freeze Manifest

- Sequential Repair Plan

- Parallel Safe Optimization Plan

- Best First Command

- AI Sandbox Review Prompt

- NexusCore Bridge Manifest

- Polyglot Check-Test-Repair Report

Required Supportive Tools:
Integrate these supportive modules as first-class governance tools:

- C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\supportive modules\Read_Me_VeritasNexusCore.md

- C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\supportive modules\Invoke-VeritasNexusCore.ps1

- C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\supportive modules\Invoke-VIA-PolyglotCheckTestRepair-v0101.ps1

Engine Expansion Rule:
For every existing function, decide whether it should remain a PowerShell helper, become a Python engine, become a JavaScript engine, become a DuckDB/SQL engine, become a report-rendering engine, or become a bridge/wrapper. The decision must be based on safety, testability, maintainability, runtime performance, dependency availability, and future extensibility.

Engine Freeze Rule:
After an engine is expanded to its maximum safe functional boundary, freeze it by creating a freeze manifest with:

- engine_id

- engine_name

- version

- language

- entrypoint

- input_schema_hash

- output_schema_hash

- source_hash

- dependency_hash

- generated_at

- freeze_reason

- allowed_future_changes

- forbidden_future_changes

- adapter_policy

- rollback_path

PowerShell Launch Rule:
PowerShell must launch each engine through a JSON contract:

- read engine manifest

- validate input JSON

- run dry mode first

- run smoke test

- run actual mode only when gate is green

- collect JSON output

- validate output schema

- write HTML/CSV/JSON report

- never mutate canonical source unless approval token is present

Final Deliverable:
Create the strongest generic first command for VIA that can:

- inspect all project folders

- inspect all command history and pasted conversation logs

- identify the strongest existing scripts

- extract all strengths

- convert functions into engines

- generate JSON parameter contracts

- sandbox test the system

- freeze stable engines

- produce a multi-project synchronization plan

- generate an HTML UI Matrix Report

- provide next-step commands without damaging original files

三、建議計畫：最強第一模組應拆成 7 層

Layer 1：PowerShell Master Launcher

名稱建議：

Invoke-VIA-UltimateEngineForge-AIO-v060.ps1

職責只做這些：

1. 掃描專案
2. 掃描歷史指令
3. 啟動 NexusCore
4. 啟動 Polyglot Check-Test-Repair
5. 建立 sandbox
6. 分析功能是否應引擎化
7. 產生 JSON contract
8. 啟動各語言 engine
9. 收 JSON output
10. 產 HTML Matrix Report

PowerShell 不應再承擔所有商業邏輯。它應該是總控台，不是工廠本體。

Layer 2：JSON Contract Layer

所有功能都要有 JSON 參數。統一結構：

{
  "engine_id": "VIA_ENGINE_001",
  "engine_name": "ExampleEngine",
  "version": "1.0.0",
  "mode": "dry_run",
  "policy": {
    "sandbox_first": true,
    "append_only": true,
    "no_db_write": true,
    "no_canonical_merge": true,
    "no_stop_process": true,
    "approval_required_for_original_apply": true
  },
  "input": {},
  "options": {},
  "paths": {
    "root": "C:\\Users\\tonyk\\Downloads\\VeritasIntelligenceAnalytics",
    "sandbox": "",
    "report_dir": ""
  }
}

這是關鍵。只要 JSON 統一，後面用 Python、Node、Rust、Go、DuckDB 都不會亂。

Layer 3：Function Engine Registry

每個功能都要登記成 engine，而不是散在 ps1 裡面。

_engines
  /VIA_EngineRegistry.json
  /VIA_ENGINE_001_FolderLens
  /VIA_ENGINE_002_HistoryLens
  /VIA_ENGINE_003_RedFindingTriage
  /VIA_ENGINE_004_PolyglotParser
  /VIA_ENGINE_005_NexusBridge
  /VIA_ENGINE_006_HtmlMatrixRenderer
  /VIA_ENGINE_007_FreezeManifestBuilder

每個 engine 最少要有：

manifest.json
input.schema.json
output.schema.json
engine.config.json
freeze.manifest.json
run.ps1 / run.py / run.js
smoke_test.json
health_check.json
README.md

Layer 4：Multi-Language Engine Strategy

| 功能類型 | 最適合語言 |
| --- | --- |
| 啟動、治理、路徑、Windows I/O | PowerShell |
| AST / JSON / 資料分析 / 報告資料整理 | Python |
| HTML UI / 前端互動 / 可視化 | JavaScript |
| 大量 CSV / Parquet / DuckDB 查詢 | SQL / DuckDB / Python |
| 高效能掃描 / hash / 大檔案處理 | Rust 或 Go，後期再做 |
| 多語言檢查測試修復 | Polyglot CTR |
| Registry / Bridge / SSOT | NexusCore |

第一階段不要急著 Rust / Go。先用 PowerShell + Python + JS + DuckDB 就夠強，也比較穩。

Layer 5：Freeze After Expanded

這是你說的核心：引擎展開到最大安全邊界後凍結。

Freeze 不是不升級，而是防止亂改核心。

Freeze 後只允許：

1. 改 JSON config
2. 改 adapter
3. 改 wrapper
4. 新增 engine version
5. 新增 test case
6. 新增 report view

Freeze 後禁止：

1. 直接改核心 engine source
2. 無 approval token 改原始檔
3. 混入其他 engine 的責任
4. 在 engine 裡寫死路徑
5. 在 engine 裡做未聲明 side effect
6. 跳過 JSON schema validation

四、第一階段最應該做的 10 個 Engine

| 優先級 | Engine | 語言 | 用途 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 | FolderLensEngine | PowerShell / Python | 掃描所有資料夾與指令 |
| P0 | HistoryLensEngine | PowerShell / Python | 掃描歷史報告、貼上紀錄、錯誤 log |
| P0 | PolyglotParserEngine | PowerShell + Polyglot CTR | AST / compile / parse check |
| P0 | RedFindingTriageEngine | PowerShell / Python | 紅燈分類，避免九頭龍 |
| P1 | NexusBridgeEngine | PowerShell | 導入 NexusCore 支援工具 |
| P1 | EngineContractBuilder | Python | 產生 JSON input/output schema |
| P1 | SandboxRunnerEngine | PowerShell | 複製沙盒、dry-run、smoke test |
| P1 | FreezeManifestEngine | Python | 產生 freeze.manifest.json |
| P2 | HtmlMatrixRenderer | JS / PowerShell here-string | 產生 HTML UI Matrix |
| P2 | BestCommandGenerator | PowerShell | 產生最佳第一指令 |

五、最強啟動流程

建議第一指令未來長這樣：

pwsh -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File "C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\Invoke-VIA-UltimateEngineForge-AIO-v060.ps1" `
  -ConfigJson "C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\_engine_forge\config\VIA_EngineForge_Config.json" `
  -Mode "SandboxDryRun" `
  -MaxRounds 3 `
  -FreezeAfterExpanded $true `
  -OpenReport $true

如果要進一步允許寫入 sandbox，但仍不碰原始碼：

pwsh -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File "C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\Invoke-VIA-UltimateEngineForge-AIO-v060.ps1" `
  -Mode "SandboxBuild" `
  -FreezeAfterExpanded $true `
  -ApprovalToken "APPROVE_VIA_SANDBOX_ENGINE_BUILD"

真正要套用原始碼，必須另外 token：

-ApprovalToken "APPROVE_VIA_ORIGINAL_APPLY"

這個 token 要很嚴格，不要平常使用。

六、三個支援工具導入方式

1. NexusCore

Invoke-VeritasNexusCore.ps1

定位：

Registry
Bridge
Supportive Module Governance
SSOT Check
Tool Integration
Runtime Bridge

它不應該變成一般功能 engine，而是支援性治理核心。

2. Polyglot Check-Test-Repair

Invoke-VIA-PolyglotCheckTestRepair-v0101.ps1

定位：

PowerShell AST
Python compileall
JS node --check
PSScriptAnalyzer
pytest / Pester if available
Repair gate
Red finding report

它應該變成每次 engine freeze 前的必要檢查。

3. Read_Me_VeritasNexusCore.md

定位：

NexusCore Doctrine
Governance Rulebook
Bridge Contract Source
Supportive Module Explanation

v060 應該讀它，抽出 governance policy，不要只是當說明文件。

七、最終產物應該長這樣

C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics
  \_engine_forge
    \config
      VIA_EngineForge_Config.json
    \registry
      VIA_EngineRegistry.json
      VIA_EngineFreezeRegistry.json
    \engines
      \FolderLensEngine
      \HistoryLensEngine
      \RedFindingTriageEngine
      \NexusBridgeEngine
      \PolyglotParserEngine
      \HtmlMatrixRenderer
    \sandbox
      \RUN_YYYYMMDD_HHMMSS
    \reports
      VIA_EngineForge_Report.html
      VIA_EngineCapabilityMatrix.csv
      VIA_EngineDependencyMatrix.csv
      VIA_HydraRiskMatrix.csv
      VIA_FreezeManifestMatrix.csv
      VIA_BestFirstCommand.ps1

八、我建議下一支版本名稱

你現在 v0.5.0 是 UltimateFirstModule。下一步建議升級成：

Invoke-VIA-UltimateEngineForge-AIO-v060.ps1

中文定位：

VIA 最強第一模組 · 多語言功能引擎鍛造器 · JSON Contract · Freeze Gate

英文定位：

VIA Ultimate Engine Forge
Multi-Language Function Engine · JSON Contract · Sandbox Freeze Gate

這比「FirstStep」更成熟，因為它已經不是第一步掃描，而是開始做功能引擎化與凍結治理。

九、結論

你的方向是對的，但要抓住一個重點：

不要再讓 PowerShell 無限膨脹。

最強架構應該是：

PowerShell 啟動所有功能
NexusCore 管理所有支援工具
Polyglot 檢查所有語言
JSON 管所有參數
Engine 承擔真正功能
Sandbox 先測
Hydra Gate 擋紅燈
Freeze Manifest 鎖定穩定核心
HTML Matrix 給人檢視

下一步最合理就是做：

Invoke-VIA-UltimateEngineForge-AIO-v060.ps1

它會把現在所有指令優點轉成真正的多語言功能引擎系統，而不是又新增一支更肥的 PowerShell。

GO ON

處理時間為 3m 19s

已往下做成 v0.6.0 最強第一模組：VIA Ultimate Engine Forge。

核心升級：
PS 啟動治理 + JSON 參數合約 + 多語言 Function Engine + Sandbox Smoke Test + Freeze Manifest + NexusCore/Polyglot Bridge + HTML Matrix Report

檔案在這裡：

下載 Invoke-VIA-UltimateEngineForge-AIO-v060.ps1

下載 VIA_EngineForge_Config.template.json

這版 v060 做了什麼

1. PowerShell 回到總控角色

不再把全部功能硬塞進 PS。這支 PS 做：

掃描 · 分類 · 沙盒 · 啟動 engine · 驗證 JSON contract · 產生 freeze manifest · 報告

2. JSON 成為唯一參數入口

支援：

-ConfigJson "...\VIA_EngineForge_Config.json"

v060 會讀 JSON 裡面的：

root
downloads
supportive_dir
functional_root
tool_root
project_names
extra_project_paths
conversation_lens_paths
mode
freeze_after_expanded
build_engine_stubs

3. 自動建立 Function Engine

會從既有強指令抽出 function，分類成：

LensEngine
RiskEngine
BridgeEngine
RendererEngine
FreezeEngine
SandboxTestEngine
ContractEngine
FunctionEngine

並自動判斷比較適合：

PowerShell
Python
JavaScript

4. 每個 Engine 產生標準結構

每個 engine 都會有：

manifest.json
input.schema.json
output.schema.json
engine.config.json
freeze.manifest.json
README.md
run.ps1 / run.py / run.js

5. Freeze After Expanded

每個 engine 產生 freeze manifest，記錄：

engine_id
language
entrypoint
source_hash
manifest_hash
input_schema_hash
output_schema_hash
entrypoint_hash
adapter_policy
rollback_path

Freeze 後原則是：

核心不亂改
未來改 adapter / wrapper / config / new version

一貼可用指令

下載兩個檔案到 Downloads 後，貼這段：

$SourcePs1  = "C:\Users\tonyk\Downloads\Invoke-VIA-UltimateEngineForge-AIO-v060.ps1"
$TargetPs1  = "C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\Invoke-VIA-UltimateEngineForge-AIO-v060.ps1"

$SourceJson = "C:\Users\tonyk\Downloads\VIA_EngineForge_Config.template.json"
$TargetJson = "C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\_engine_forge\config\VIA_EngineForge_Config.json"

New-Item -ItemType Directory -Force -Path (Split-Path $TargetPs1) | Out-Null
New-Item -ItemType Directory -Force -Path (Split-Path $TargetJson) | Out-Null

Copy-Item -LiteralPath $SourcePs1 -Destination $TargetPs1 -Force
Copy-Item -LiteralPath $SourceJson -Destination $TargetJson -Force

pwsh -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass `
  -File $TargetPs1 `
  -ConfigJson $TargetJson `
  -Mode "SandboxDryRun" `
  -FreezeAfterExpanded $true `
  -BuildEngineStubs $true `
  -OpenReport $true

輸出位置

執行後會在這裡產生完整報告：

C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\tools\VIA_UltimateEngineForge\runs

重點輸出：

VIA_UltimateFirstModule_AISandboxSync_Report.html
VIA_EngineRegistry.json
VIA_EngineRegistry.csv
VIA_EngineCapabilityMatrix.csv
VIA_EngineDependencyMatrix.csv
VIA_EngineFreezeRegistry.json
VIA_EngineFreezeMatrix.csv
VIA_Best_Generic_FirstCommand.ps1
VIA_AI_Sandbox_ReviewPrompt.md
VIA_UltimateEngineForgeBridge.psm1

靜態檢查結果

我在這裡完成檔案生成與靜態檢查，但沒有在你的 Windows 本機實跑 PS7。

Script lines : 1596
Script bytes : 87952
SHA256       : a3d947cf043966ca75221010c01f2ae11d96e94621def67462510601e82b7c9b
Here-string  : matched
GenericList  : 0
.Add( usage   : 0

這版已避開之前常見的：

System.Collections.Generic.List type mismatch
.Count property missing
def_AsArraySafe argument types mismatch

v060 的定位

這支就是你要的：

最強第一模組
多專案同步整合
全景式三輪檢視
AI 沙盒測試流程
JSON 參數合約
多語言功能引擎化
Freeze After Expanded
NexusCore + Polyglot 支援工具導入
Hydra Risk Gate
HTML UI Matrix Report

執行後如果出現 FATAL，貼最後 20 行即可。我會直接做 v061 hotfix。

VIA NetGuard Tuner v1(~850 行)—— 把文件那套方法論落實成「結構上不可能讓網路斷線」的 production-safe 版本。

預設貼上直接跑 = 純 DRY-RUN,不碰系統。 它只跑 read-only probe、做 parallel/sequential 分類、量出哪些不是最佳,然後跳出 HTML matrix report 告訴你「如果套用會變成什麼」。這才是真的 sandbox —— 不是文件那種「mock 就 Start-Sleep 把邏輯整段跳過」的假沙盒。

三輪全景流程真的有實作:

- R1 全面性(parallel-safe / 低風險可逆):定位實體網卡(走 InterfaceIndex,語系無關,排除 Virtual/VPN/vEthernet)、flush DNS、量測 5 組 DNS 延遲挑最快(只建議不改)、檢查 CEIP 遙測排程

- R2 順序性(依賴 M01、snapshot + health-checked):DNS pin 到最快、RSS 啟用、TCP window scaling(寫入後立刻讀回校驗,被防毒鎖住會偵測到)

- R3 收尾性:end-to-end 健康驗證

- 每個 mutator:Export-Clixml 全快照 → 套用 → Test-Connection 驗 gateway+外網 → 不通就自動 rollback 並觸發 regression guard 停掉後續所有 mutation

production 主機的安全設計(關鍵):

- 預設不改任何東西;要動才加 -ApplySwitch(只跑低風險可逆模組)

- 中風險模組(DNS pin / RSS / registry)再 gate 在 -EnableRiskySwitch 後面,預設 OFF

- 全程不 disable/restart 網卡 —— 文件那個「Ctrl+C 緊急復原」footgun 從架構上拿掉,改成 -RollbackSwitch 還原最近快照

- BBR2 / MTU 寫死 / EEE 全部故意排除,在報告裡列出「為什麼不做」。BBR2 那條尤其針對你:它在 23H2/24H2 會弄壞 loopback TCP,等於打斷你 VRN_ControlCenter :7788 跟 HttpListener

- snapshot timestamped、只增不減

用法:

powershell

.\VIA_NetGuardTuner_v1.ps1                          # 純分析,出報告,不碰系統

.\VIA_NetGuardTuner_v1.ps1 -ApplySwitch             # 套低風險可逆模組(快照+健康檢查)

.\VIA_NetGuardTuner_v1.ps1 -ApplySwitch -EnableRiskySwitch   # 再加中風險 gated 模組

.\VIA_NetGuardTuner_v1.ps1 -RollbackSwitch          # 還原最近快照

容器無 pwsh,用 string/comment/here-string-aware validator 驗過:braces/parens/brackets 全平衡、param() 第一可執行語句、檔案輸出全 [IO.File]::WriteAllText UTF-8 no-BOM、[System.Net.WebUtility]::HtmlEncode、else/elseif/catch 全 cuddled、無 alias/inline-if/Start-Job/exit/Out-File、Write-Progress -Id 1、Visual Lock 配色。要求 PS 7.4+(Test-Connection -TimeoutSeconds)。

建議第一次就直接貼、不加任何參數,先看 DRY-RUN 報告矩陣 —— 你會看到這台目前 DNS 延遲、RSS/window-scaling 狀態、哪些其實已經是 optimal(很可能多數都是)。看完再決定要不要 -ApplySwitch。老實說以你這台的用途,我預期真正值得套的大概就 DNS pin 那一項而已。

VIA_NetGuardTuner_v1.ps1

Download





You said: 整合各類優點 刪除彼此的缺點 10個PS加速器交叉加速 不卡斷 動態進度條 VIA NetGuard Tuner

整合各類優點 刪除彼此的缺點 10個PS加速器交叉加速 不卡斷 動態進度條 VIA NetGuard Tuner production-safe panoramic network analysis — 判天地之美，析萬物之理 DRY-RUN (no system changes) generated 2026-06-17 00:43:44 admin no primary uplink Wi-Fi (ifIndex 15, 1.2 Gbps) gateway 192.168.0.1 snapshot n/a (dry-run) Round summary # round modules applied failed aborted 1 R1 comprehensive (parallel-safe) 4 0 0 no 2 R2 sequential (dependency-ordered) 3 0 0 no 3 R3 polish (verify) 1 0 0 no Module matrix OK / APPLIED DRY (would change) SKIP / NO-ADMIN / INFO FAIL / ROLLED-BACK id module rd class risk status current proposed note M01 Locate primary physical adapter (lang-neutral, exclude virtual/VPN) 1 Parallel Low OK Wi-Fi (ifIndex 15, 1.2 Gbps) Primary uplink identified by InterfaceIndex. M02 Flush DNS client + resolver cache 1 Parallel Low DRY cache populated flushed Harmless, instantly self-healing. M03 Benchmark candidate DNS resolvers (read-only, recommend only) 1 Parallel Low OK system DNS: 192.168.0.1, 61.31.1.1, 61.31.233.1 fastest: 8.8.4.4 (14 ms) 1.1.1.1: 15 ms | 8.8.8.8: 15 ms | 9.9.9.9: 66 ms | 168.95.1.1: 15 ms | 8.8.4.4: 14 ms M04 Check telemetry / CEIP scheduled task (report only by default) 1 Parallel Low DRY CEIP Consolidator: Ready disabled Background CEIP task enabled; gated behind -EnableRiskySwitch. M05 Set adapter DNS to fastest measured (reversible, health-checked) 2 Sequential Med DRY 192.168.0.1, 61.31.1.1, 61.31.233.1 8.8.4.4 Static DNS pin to fastest measured resolver. Snapshot taken; auto-rollback on health fail. M06 Enable RSS (receive-side scaling) if supported 2 Sequential Med OK RSS not exposed by driver RSS Enabled Adapter/driver has no RSS property; will self-skip. M07 TCP window scaling + timestamps (Tcp1323Opts, verify-after-write) 2 Sequential Med DRY unset (OS default applies) 1 (window scaling on) Usually already optimal at OS level; low marginal value. M08 Final state verification + health snapshot 3 Sequential Low OK gateway + external reachable healthy Network path verified end-to-end. Deliberately excluded (not executed) item why it is off on a production host BBR2 congestion provider Breaks loopback/localhost TCP on Win11 23H2/24H2 (kills your VRN ControlCenter :7788 / HttpListener); also read-only via Set-NetTCPSetting. Use netsh manually only if you accept the risk. Hardcode MTU 1500/9000 PMTU black-hole risk; reliable set path is per-driver Jumbo Packet, not a universal MTU write. Left to manual tuning. Disable EEE / green Ethernet Some older NIC drivers BSOD on toggle; near-zero real-world gain. Excluded on a production host. Disable/restart adapter Any NIC-down window can strand a remote/production host. This engine never downs an adapter by design. >> Write-Host '' >> Write-NGLog 'Done.' 'OK' >> } PS7 C:\Users\tonyk > PS7 C:\Users\tonyk > Start-NGEngine ================================================== VIA NetGuard Tuner v1 (production-safe edition) ================================================== [00:43:38] WARN Not elevated: read-only probes run; admin-only mutations will self-skip (no elevation forced). [00:43:38] STEP DRY-RUN mode: probing only, nothing on the system will be changed. [00:43:40] STEP === R1 comprehensive (parallel-safe) === [00:43:41] INFO M01 [OK] Locate primary physical adapter (lang-neutral, exclude virtual/VPN) [00:43:41] INFO M02 [DRY] Flush DNS client + resolver cache [00:43:42] INFO M03 [OK] Benchmark candidate DNS resolvers (read-only, recommend only) [00:43:44] INFO M04 [DRY] Check telemetry / CEIP scheduled task (report only by default) [00:43:44] STEP === R2 sequential (dependency-ordered) === [00:43:44] INFO M05 [DRY] Set adapter DNS to fastest measured (reversible, health-checked) [00:43:44] INFO M06 [OK] Enable RSS (receive-side scaling) if supported [00:43:44] INFO M07 [DRY] TCP window scaling + timestamps (Tcp1323Opts, verify-after-write) [00:43:44] STEP === R3 polish (verify) === [00:43:44] INFO M08 [OK] Final state verification + health snapshot [00:43:44] OK Report written: C:\Users\tonyk\VIA_NetGuard\VIA_NetGuard_Report_20260617_004331.html [00:43:44] OK Done. PS7 C:\Users\tonyk >

Show more

凌晨12:44





Claude responded: 漂亮,DRY-RUN 在你機器上乾淨跑完了 —— 而且這份報告本身就替我們把方向講清楚了。先讀兩個訊號:

設計十個加速器架構，整合優勢並移除缺陷。

設計十個加速器架構，整合優勢並移除缺陷。

漂亮,DRY-RUN 在你機器上乾淨跑完了 —— 而且這份報告本身就替我們把方向講清楚了。先讀兩個訊號:

你的 uplink 是 Wi-Fi(1.2 Gbps,Wi-Fi 6E/7)不是有線,所以 RSS 那類「有線 offload」對你本來就不適用(M06 已正確 self-skip)。而 M03 的 DNS 量測:8.8.4.4 是 14ms、1.1.1.1/8.8.8.8/168.95.1.1 全是 15ms —— 差 1ms、單次取樣,落在雜訊裡,而且你現在主 DNS 是路由器(192.168.0.1),pin 到公共 8.8.4.4 反而會丟掉 LAN 內網解析。這正是 v1 該被改掉的缺點。

所以 v2 我照你要的做「整合優點、刪除彼此缺點、10 個交叉加速、不卡斷、動態進度條」,但把每個 accelerator 的缺點工程掉:

- A02 DNS 量測升級:多取樣取均值 + 顯著性門檻(差距沒過 5ms 就判定 noise、不建議改);A04 加 private-DNS 偵測(你主 DNS 是路由器 → 直接判 keep,保住 LAN 解析)

- media-aware:A01 偵測 Wi-Fi/Wired,A06/A07 有線 offload 在 Wi-Fi 上自動 SKIP(實作文件風險#24)

- A08 = autotuning 復原:這是最有價值的「防禦型加速」—— 偵測並還原被舊優化器亂關的 AutoTuningLevelLocal=Normal(關掉它會傷吞吐,很多爛腳本幹這事)

- 進度條 throttling(150ms 節流 + 子進度條),實作文件風險#15

- cross-acceleration map:報告畫出哪個 accelerator 的輸出餵給哪個

- 報告新增 Impact 欄(Real / Defensive / Marginal / Noise / Security),讓工具自己誠實標示哪些值得做

全部仍是 DRY-RUN 預設、snapshot+health+rollback、永不 down 網卡。讓我建 v2。

重構危險解析情況中的條件式賦值。

重構危險解析情況中的條件式賦值。

Before continuing, I need to check for if expressions used directly as hashtable values inside the probe scriptblocks — that's a parse risk in PowerShell. Let me find them.

識別並重構PowerShell語法風險區域。

識別並重構PowerShell語法風險區域。

Lines 404, 663, 665 use if as a value inside [ordered]@{...} — that's the parse-risky form. Lines 50/395/490/491 are plain cuddled assignments (valid, proven in v1). Fixing the three hashtable-value ones.

審視代碼平衡與條件語句結構。

審視代碼平衡與條件語句結構。

Full validation pass on v2:

驗證所有模組與加速器運作無誤。

驗證所有模組與加速器運作無誤。

Two real uncuddled elseif chains (L381 in the DNS loop, L844-845 in impact-color). The = if lines at 50/395/493/494 are plain cuddled assignments (valid, proven in v1). Fixing the two chains:

驗證代碼完整性與運行時安全性。

驗證代碼完整性與運行時安全性。

All clean: no uncuddled blocks, balance 0/0/0, all 10 accelerators (A01–A10) + verify present, and Set-NetTCPSetting only ever touches the settable AutoTuningLevelLocal — never the read-only CongestionProvider. Delivering.

Ran a command, read a file

Ran a command, read a file

VIA NetGuard Tuner v2(~1100 行)—— 10 個 cross-accelerator,優點整合、缺點工程掉,仍是 DRY-RUN 預設、snapshot+health+rollback、永不 down 網卡。

10 個加速器(交叉串接):

- A01 uplink + media 偵測 → 餵給所有 adapter-scoped 加速器,Wi-Fi/Wired 決定有線 offload 要不要跑

- A02 DNS 量測(多取樣均值 + 顯著性門檻)→ 餵 A04/A05;差距沒過 5ms 直接判 noise

- A03 DNS flush(無害可逆)

- A04 DNS pin —— 加 private-DNS 偵測:你主 DNS 是路由器 → 直接 SKIP,保住 LAN 解析;public 且顯著才建議

- A05 DoH 加密 DNS posture(只報告)

- A06/A07 RSS / RSC 有線 offload —— Wi-Fi 上自動 SKIP(實作風險#24)

- A08 ⭐ TCP autotuning → Normal —— 偵測並還原被舊優化器亂關的 AutoTuningLevelLocal,標 Defensive,這是清單裡最值得做的

- A09 Tcp1323Opts window scaling(寫入後讀回校驗)

- A10 telemetry/CEIP 排程(gated)

- VFY 收尾健康驗證

你上一輪報告直接驅動的改良: Wi-Fi → A06/A07 自動跳過;路由器 DNS → A04 判 keep 不亂 pin;8.8.4.4 那 1ms → A02 顯著性門檻判 noise。報告新增 Impact 欄(Real/Defensive/Marginal/Security/Foundation)+ cross-acceleration map(誰餵給誰),讓工具自己誠實標哪些值得做。文件那些好點子(WhatIf 切換、Clixml 備份、進度條 throttling #15、verify-after-write #23)整合進來,壞點子(HttpUtility 壞掉、Ctrl+C footgun、BBR2、MTU 寫死、Nagle 全域關)排除並列原因。

用法不變:

powershell

.\VIA_NetGuardTuner_v2.ps1                                  # 純分析(DNS 多取樣 benchmark 約多花 10-15 秒)

.\VIA_NetGuardTuner_v2.ps1 -ApplySwitch                     # 套低風險可逆

.\VIA_NetGuardTuner_v2.ps1 -ApplySwitch -EnableRiskySwitch  # 再加 gated 中風險

.\VIA_NetGuardTuner_v2.ps1 -RollbackSwitch                  # 還原最近快照

# 可調:-DnsSamples 4 -DnsSignificantMs 5

驗證(string/comment/here-string-aware + 全 LL grep):balance 全平衡、param() 第一語句、檔案輸出 [IO.File]::WriteAllText UTF-8 no-BOM、WebUtility.HtmlEncode、else/elseif/catch 全 cuddled、無 alias/parenthesized-inline-if/Start-Job/exit/Out-File、hashtable-value 的 inline-if 全改成預先計算(避免 parse 風險)、Set-NetTCPSetting 只動可寫的 AutoTuningLevelLocal(絕不碰唯讀的 CongestionProvider)。要 PS 7.4+。

先一樣直接貼、不加參數跑 DRY-RUN,我預期你會看到:多數 A0x 標 OK 或 SKIP,真正可能 DRY(值得做)的大概就 A08 autotuning(若它不是 Normal)跟 A10 CEIP 兩項而已 —— 其餘對你這台 Wi-Fi healthy 機器都是 marginal。

VIA_NetGuardTuner_v2.ps1

Download





You said: 檢視他人指令的優缺點來進一步進化 功能性 方法論 及指令強度 以下可以自動布建工具導入網路工具模組與加速器 全部都要導入 "C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\supportive modules\ReadMeVeritasNexusCor…

Invoke-VIA-Polyglot-RedFindingStabilizer-v0122-AstParserHotfix.ps1

ps1

Invoke-VIA-Polyglot-RedFindingStabilizer-v0121-Hotfix.ps1

ps1

Invoke-VIA-Polyglot-RedFindingStabilizer-v012.ps1

ps1

Invoke-VDF-Nexus-Panorama3RoundGate.ps1

ps1

VIA NetGuard Tuner v2 10 cross-accelerators — production-safe panoramic network analysis — 判天地之美，析萬物之理 DRY-RUN (no system changes) generated 2026-06-17 00:58:07 admin no uplink Wi-Fi (ifIndex 15, 1.2 Gbps) media WiFi gateway 192.168.0.1 snapshot n/a (dry-run) Round summary # round modules

pasted

param( [string]$Root = "C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics", [string]$SupportiveDir = "C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\supportive modules", [string]$ToolRoot = "C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\tools\VIA_NexusToolBridge",

pasted

檢視他人指令的優缺點來進一步進化 功能性 方法論 及指令強度 以下可以自動布建工具導入網路工具模組與加速器 全部都要導入 "C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\supportive modules\Read_Me_VeritasNexusCore.md" "C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\supportive modules\Invoke-VeritasNexusCore.ps1" "C:\Users\tonyk\Downloads\VeritasIntelligenceAnalytics\supportive modules\Invoke-VIA-PolyglotCheckTestRepair-v0101.ps1" 最後一個工具導入所有支援模組 其他擇優取用整合

凌晨1:00





Claude responded: 4 個檔案上傳了但內容不在我的 context 裡,我先讀進來才能做優缺點 review。先看大小再讀。 The latest RedFindingStabilizer is well-architected — it parses PS files in a child process (the "AstParse…

評估多個版本迭代與架構差異。

評估多個版本迭代與架構差異。

4 個檔案上傳了但內容不在我的 context 裡,我先讀進來才能做優缺點 review。先看大小再讀。

剖析子流程AST解析實現細節。

剖析子流程AST解析實現細節。

The latest RedFindingStabilizer is well-architected — it parses PS files in a child process (the "AstParserHotfix") so a malformed file can't crash the parent. Let me read its core mechanisms.

審視程式碼中的條件邏輯結構運用。

審視程式碼中的條件邏輯結構運用。

def_InvokeProcess here is fully LL-compliant (ProcessStartInfo + async ReadToEnd + Kill-on-timeout), and the child-process AST fallback is the standout idea. Let me see the Panorama gate's structure and the v0122 HTML/repair sections.

綜合三套工具優缺點，設計統一整合架構與參數策略。

綜合三套工具優缺點，設計統一整合架構與參數策略。

我把 4 個上傳檔 + 你貼的 ToolBridge AIO 都讀完了。先給優缺點 review(你要的),再交付整合版。

優缺點檢視

① RedFindingStabilizer v012 → v0121 → v0122(方法論最強)

- v012→v0121:58 行 hotfix(AST [ref] 強型別修正 + 錯誤處理)

- v0121→v0122 的關鍵進化:加入 child-process AST parser(def_ParsePSFileWithChildProcess)—— 先 in-process ParseFile,炸了就 fallback 到子行程 pwsh 解析回傳 JSON。這是整批裡最有價值的一招:一個會讓 parser 自己 crash 的壞檔,不會拖垮 parent。

- 優點:def_InvokeProcess 是完全 LL-compliant(ProcessStartInfo + async ReadToEnd + 逾時 Kill);Hydra parse-gate(有 parse error 就擋掉全域 autofix);approval-token 才動修(-ApplyRepairs -ApprovalToken);dry analyzers(PSSA report / ruff --exit-zero)與 -Fix 分離。

- 缺點:10 處 $(if(){}else{}) inline 子運算式(違你 LL)、Set-Content(非 [IO.File]::WriteAllText)、CSV UTF8BOM、HTML 非 Visual Lock。

② Panorama3RoundGate(範圍最大)

- 優點:def_CreateNexusBridge 產出 SSOT bridge JSON(列 VDF + supportive items + sha256 + activated adapters);def_InvokeSupportiveModules 串 Read_Me/NexusCore/Polyglot;Set-StrictMode -Version Latest;內建 Python fetcher 生成。

- 缺點(較重):def_InvokeProcess 用 Start-Process 跑子行程(違 LL,且用 def_QuoteArg 自己拼 arg-line,引號脆弱)、6 處 Set-Content、HTML 非 Visual Lock。

③ ToolBridge AIO(你貼的「最後一個」)

- 優點:10 加速器 metadata、產出可重用 .psm1 + .json bridge wrapper(別的腳本 import 後呼叫穩定介面)、module install/import cache-first、native tool inventory、hash inventory。

- 缺點:子行程也用 Start-Process(違 LL)、def_WriteLog 的 elseif 未 cuddle、$risk = if(){}else{} 及 HTML 內 $(if...)、Export-Csv UTF8BOM、淺色 HTML(非 Visual Lock)、Read_Me 只記存在沒真的 parse。

共通缺點(我整合時全部修掉): Start-Process 跑子行程 → 一律 ProcessStartInfo;inline-if → 預算或 helper;Set-Content → [IO.File]::WriteAllText(HTML/JSON/PSM1 用 no-BOM,CSV 用 BOM 給 Excel);else/elseif 全 cuddle;HTML → Visual Lock。

整合版取捨:ProcessStartInfo invoke + child-process AST parser + Hydra parse-gate + approval-token repair(取自 v0122)、10 加速器 + 可重用 bridge .psm1/.json + module cache-first install/import(取自 ToolBridge)、Nexus bridge manifest + 三個 supportive 全導入(Read_Me 真 parse、NexusCore/Polyglot child-invoke)(取自 Panorama)。我來建。

檢驗括號平衡與程式碼結構完整性。

檢驗括號平衡與程式碼結構完整性。

Validating the integrated build (string-aware balance excluding both here-strings + LL greps):

執行最終完整性檢查中

執行最終完整性檢查中

Three real uncuddled elseif chains in code (the catch at 342 is inside the generated child-parser here-string, invoked via -File, so harmless). Fixing the three:

驗證指令架構並確認所有模組整合完備。

驗證指令架構並確認所有模組整合完備。

Only the catch at L342 remains bare — it's inside the generated child-parser here-string (a -File-invoked script, where whole-file parse makes that valid). Main code is fully cuddled, balance 0/0/0. Delivering.

Ran a command, read a file

Ran a command, read a file

Invoke-VIA-NexusToolBridge-Unified v0.2(~1014 行)—— 把 4 個上傳檔 + 你貼的 ToolBridge AIO 擇優整合成一份,缺點全工程掉。

整合進來的優點(擇優):

- child-process AST parser(取自 RedFindingStabilizer v0122,整批最強的一招)→ def_ParsePSFileSafe:in-process ParseFile 炸了就 fallback 到子行程解析回 JSON,壞檔不拖垮 parent

- Hydra parse-gate + approval-token repair(v0122)→ 有 parse error 就擋全域 autofix;-ApplyRepairsSwitch -ApprovalToken 且 parse-clean 才動修

- 10 加速器 + 可重用 .psm1/.json bridge(取自 ToolBridge AIO)→ 別的腳本 Import-Module 後直接 def_InvokeNexusCore/def_InvokePolyglotCTR

- Nexus bridge manifest + sha256 inventory + 三個 supportive 全導入(取自 Panorama)

- module cache-first install/import(網路模組全導入,失敗只 WARN 不致命)

三個 supportive 模組全導入(你的硬性要求):

- Read_Me_VeritasNexusCore.md → 真的 parse(抓 headings + policy/report/tool-bridge cues),不只記存在

- Invoke-VeritasNexusCore.ps1 / Invoke-VIA-PolyglotCheckTestRepair-v0101.ps1 → A03 先 AST parse-check,clean 才 child-isolated 呼叫(逾時 kill,不卡)

缺點全修掉(這是我對你 LL 的價值):

- 子行程一律 ProcessStartInfo(Panorama/ToolBridge 用的 Start-Process 全砍;Start-Process 只剩開報告那一行)

- $(if(){}else{}) inline → 全部預算/helper(0 處殘留)

- Set-Content/Export-Csv → 全走 [IO.File]::WriteAllText;HTML/JSON/PSM1 用 no-BOM,CSV 用 BOM 給 Excel 正確顯示 zh-TW

- else/elseif 全 cuddle、def_WriteLog/def_RiskColor 改 switch

- 淺色 HTML → Visual Lock(DM Mono/Sans/Syne、blue/grey/teal、HIGH=紅/LOW=綠)

- main 不用 exit(只有 generated child parser 內部 exit,那是 -File 獨立行程)

用法:

powershell

# 預設:分析 + 導入網路模組 + 導入三個 supportive(child-isolated)+ 產 bridge

.\Invoke-VIA-NexusToolBridge-Unified-v02.ps1

# 不裝網路模組 / 不執行 supportive(只 parse-check)

.\Invoke-VIA-NexusToolBridge-Unified-v02.ps1 -NoNetworkInstallSwitch -NoInvokeSupportiveSwitch

# 真的動修(需 parse-clean + token)

.\Invoke-VIA-NexusToolBridge-Unified-v02.ps1 -ApplyRepairsSwitch -ApprovalToken APPROVE_VIA_NEXUS_TOOLBRIDGE_REPAIR

驗證(string/here-string-aware + 全 LL grep):3 個 here-string 平衡、balance 0/0/0、param() 第一、39 functions、檔案輸出全 [IO.File]::WriteAllText、無 Start-Process 跑子行程、無 inline-$(if、無 Set-Content/Export-Csv/Start-Job/Read-Host、main 無 exit、else/catch 全 cuddle。

一個提醒:預設會 Install-Module(PSScriptAnalyzer/Pester 等到 CurrentUser)並 child-invoke 你那兩個 supportive 腳本。第一次想純看不動任何東西,就加 -NoNetworkInstallSwitch -NoInvokeSupportiveSwitch 跑一次,確認 matrix 跟 bridge 產出 OK,再放開。

Invoke-VIA-NexusToolBridge-Unified-v02.ps1

Download





VIA Polyglot Check-Test-Repair System v01.1 PS / Python / JS-TS / C# . one-click checker install . 3-round (check -> test -> repair) . repair guarded (dry-run default) . no DB write . append-only Overall grade: CStatus: VIA_POLYGLOT_CTR_FINDINGSRepair mode: DRY_RUN Pipeline completion PS D f

pasted

凌晨1:12





Thought for 8s

Thought for 8s



Claude's response was interrupted.

Try again





理 · VIA Nexus ToolBridge · Unified v0.2 integrate strengths · remove weaknesses · 判天地之美，析萬物之理 · run RUN_20260617_011131_VIA_NEXUS_TOOLBRIDGE Status REVIEW Risk HIGH OK 41 WARN / HIGH 5 / 15 Accelerators A01 · Run Isolation Each run writes into an isolated append-only run folder. A02 · T

pasted

凌晨1:13





Claude responded: 兩份報告我都看了 —— 先講結論:v0.

Diagnosed systematic PowerShell parse errors and prioritized fixes

Diagnosed systematic PowerShell parse errors and prioritized fixes

兩份報告我都看了 —— 先講結論:v0.2 整條跑通了,而且報告本身已經把「真正要修的東西」指出來了。三個 supportive 全 import+invoke(NexusCore/Polyglot 都 AST-clean、child-invoke OK_EXIT_0)、Read_Me 真 parse 出 31 headings、child-process AST 把每個錯誤都標到 line:col、Hydra gate 正確擋掉 autofix、bridge 也產出了。架構 OK,現在是「用它的結果去修」的階段。

關鍵是別被 「251 errors / 11 files」 嚇到 —— 拆開看其實只有 3~4 個 root cause:

① 同一個 root cause × 4 個 gateway(最高優先,fix-one-fix-all)
ActivationGateway-Hardened / -Stable / -InlineReady + UnifiedInputGateway 全部在 line 5, col 33 報同一句 "The assignment expression is not valid…"。同檔不同名、同行同列同訊息 = 共用的壞 header。改一個、驗證、套到另外三個就好,別四個一起改(那才是九頭龍)。這句錯最常見的原因是 line 5 那個 = 左邊不是可賦值對象,通常是:`drive:‘式token(像‘VIA_X:Config = …` 被當成磁碟限定變數)、或 LHS 是 method call / 轉型運算式 / 比較結果、或 copy-paste 多了一個 =。

② VIA_VEGN_Step1_v32.ps1 @ 906:148 —— "Missing ')' in method call",單純某個 method call 少一個 ),要看那行。

③ Start-VIA-DualProjectUserTestConsole.before_v028731_…ps1 @ 26:69 —— 注意檔名有 .before_v028731_ = timestamped 備份檔。這個八成不用修,直接加進 exclude(備份快照不該進 parse gate)。

④(額外、跟 VIA parse gate 無關但該清) ImportExcel import 失敗:是你自己丟進模組資料夾的 New-PSItem-Tony-NB.ps1,line 10 [Diagnostics.CodeAnalysis.SuppressMessageAttribute(…)] 後接 param() 報 "Unexpected attribute / Unexpected token 'param'"。這其實是踩你自己的 LL#1(param 必須是第一個可執行語句):attribute + param 要嘛包在 function X { [attr] param() … } 裡,要嘛 line 1–9 必須只有註解/#requires。先看 1–9 行有沒有夾到 code。

另外報告透露一個結構訊號:11 paths 但只有 6 個不同檔名 —— 代表 VEGN + 4 個 gateway 各有一份重複副本(很可能是 OneDrive 鏡像,你 ImportExcel 那條路徑就是 …\OneDrive\…)。意思是改了 Downloads 那份、鏡像那份還是壞的,下次 rerun 數字不會歸零。建議把鏡像路徑加進 $script:def_ExcludePathRegex,或確認哪份是 canonical 只改那份。

好消息:PSSA 0 errors / 2137 warnings、ruff exit 0 —— 一旦 parse gate 清掉,剩下的全是 lint 級、且大量可 autofix(Polyglot 報 32 PSSA-fixable + 1161 ruff-fixable)。那批是 parse 修完之後的安全並行批次,正好對應你的「順序性修完才收尾性」。

所以下一步很集中。給我這幾行,我直接給你精確 patch(gateway 那個改一份、四份通用):

- 任一個 gateway(例如 Invoke-VIA-ActivationGateway-Hardened.ps1)的 line 3–7

- VIA_VEGN_Step1_v32.ps1 的 line 904–908

- New-PSItem-Tony-NB.ps1 的 line 1–12





You said: GO ON

GO ON

凌晨1:16





Claude responded: 理解 —— GO ON。我不該叫你手動貼那幾行,我直接把「自動把那幾行抽出來 + 把同一 root cause 的檔案分群」做成工具。這正是清掉 11-file parse gate 的瓶頸:報告告訴你哪裡壞,但你還是得一個個開檔看 code。這支 triage 工具替你做掉:重跑 child-process AST…

Architected automated parse-error triage tool with clustering

Architected automated parse-error triage tool with clustering

理解 —— GO ON。我不該叫你手動貼那幾行,我直接把「自動把那幾行抽出來 + 把同一 root cause 的檔案分群」做成工具。這正是清掉 11-file parse gate 的瓶頸:報告告訴你哪裡壞,但你還是得一個個開檔看 code。這支 triage 工具替你做掉:重跑 child-process AST → 自動抽出每個錯誤的前後文 code → 按錯誤簽章分群(4 個 gateway 自動歸成一個 P0 cluster,改一份套四份)→ 偵測 backup/OneDrive 鏡像重複檔並建議排除。

let me build it.

Hunting parenthesis imbalance and syntax irregularities

Hunting parenthesis imbalance and syntax irregularities

Validating:

Diagnosing parenthesis imbalance in block comments

Diagnosing parenthesis imbalance in block comments

Paren imbalance of −5 — need to locate it (and there's an uncuddled elseif at 583). Let me find which lines the validator sees as unbalanced:

Conducting final runtime sanity checks

Conducting final runtime sanity checks

The −5 is entirely from prose parentheses inside the <#...#> synopsis block (lines 10–24) — my validator doesn't skip block comments. The real code parens are balanced (every .Add([pscustomobject]@{ +1 pairs with }) −1). Let me confirm with a block-comment-aware check and fix the uncuddled elseif at 583:

Validated PowerShell script logic and edge cases thoroughly

Validated PowerShell script logic and edge cases thoroughly

Block-comment-aware balance is 0/0/0 — the earlier −5 was purely synopsis prose. Only bare catch left is at L224 inside the child-parser here-string (a -File script, valid there). Real code is clean. Delivering.

Ran a command, read a file

Ran a command, read a file

Invoke-VIA-RedFinding-Triage v01(~776 行)—— 把「251 errors / 11 files」這面牆,自動拆成你能直接動手的修正計畫。它替你做掉我上一輪要你手動貼那幾行的工作:

它做什麼(read-only,完全不改你的 source):

- 重跑 child-process AST(壞檔不會 crash 它),或用 -ParseCsv 直接吃你 v0.2 跑出來的 VIA_PS_ParseErrors.csv

- 自動抽出每個錯誤的前後文 code(預設 ±4 行,標紅 + 在 column 下面打 ^)—— 你不用開檔

- 按 root cause 分群:ErrorId + 正規化訊息 當簽章。你那 4 個 gateway(全 5:33、同一句 "assignment expression is not valid")會自動歸成一個 P0 cluster,標「fix-one-fix-all:改代表檔→套其餘→別四個一起改」

- 偵測 backup / 鏡像重複:Start-VIA-...before_v028731_...ps1 這種會被 def_IsBackupFile 抓出來歸 P2「該排除、不該修」;同檔名出現在 Downloads + OneDrive 兩處 → 標 mirror,挑 canonical(非 OneDrive 那份)、列出該排除的鏡像路徑

- 產出優先序修正計畫(P0 共因 → P1 單檔 → P2 排除)+ Visual Lock HTML / CSV / JSON;-WriteExcludeListSwitch 會把建議的 exclude regex 寫成檔給 gate engine 用

直接對應你報告裡的發現:

- 4 gateway @ 5:33 → 1 個 P0 cluster(代表檔的第 3–7 行 code 直接顯示在報告裡,你一看就知道 = 左邊是什麼)

- VEGN @ 906:148、DualProjectConsole @ 26:69 → 各自 cluster,context 直接抽出

- .before_v028731_ 那個 → 自動歸 P2 排除(我猜對的話它根本不該進 gate)

- 11 paths / 6 檔名的重複 → mirror 表列出 canonical vs 鏡像

用法:

powershell

# 重新掃 + 出 triage 報告(把 backup/鏡像挑掉)

.\Invoke-VIA-RedFinding-Triage-v01.ps1 -WriteExcludeListSwitch

# 直接吃 v0.2 已產出的 parse CSV(更快)

.\Invoke-VIA-RedFinding-Triage-v01.ps1 -ParseCsv "C:\...\VIA_NexusToolBridge\runs\RUN_...\registry\VIA_PS_ParseErrors.csv"

驗證:block-comment-aware balance 0/0/0、param() 第一、29 functions、檔案輸出全 [IO.File]::WriteAllText、讀檔用 [IO.File]::ReadAllLines、ProcessStartInfo child parser、無 Start-Process 跑子行程、無 inline-$(if、else/elseif 全 cuddle、Visual Lock。

跑完打開 HTML,你會看到 representative 檔的 line 5 那行 code 直接攤在面前 —— 那一刻你就知道那四個 gateway 的 header 到底哪個 token 讓 = 左邊變成不可賦值。修好那一份,把同樣改動套到另外三個(加上排掉 backup + 鏡像),下次 rerun parse gate 應該就大幅歸零,接著 PSSA-fixable / ruff-fixable 那批就能放心 autofix 了。

Invoke-VIA-RedFinding-Triage-v01.ps1

Download





You said: 請用圖像或流程或舉證說明這個對話框後最佳的多專案整合測試修正計畫沙盒反覆測試後再執行安全地以下流程方法: 後面有很多經驗可進化整體概念 自動測試修正Prompt: 全景式分析研究來回三輪，識別所有錯誤及找到優化的重點並分類為可同時修正不影響彼此的錯誤及及順序修正的錯誤，避免九頭龍風險發生的可能性，全面性修正再順序性修…

請用圖像或流程或舉證說明這個對話框後最佳的多專案整合測試修正計畫沙盒反覆測試後再執行安全地以下流程方法: 後面有很多經驗可進化整體概念 自動測試修正Prompt: 全景式分析研究來回三輪，識別所有錯誤及找到優化的重點並分類為可同時修正不影響彼此的錯誤及及順序修正的錯誤，避免九頭龍風險發生的可能性，全面性修正再順序性修正，最後收尾性修正，儘量用不要操過三輪步驟去修正避免 修壞風險，每次修正後都在來回三輪自動全景式分析識別錯誤及找到優化的重點，自動跳出HTML U/I Report in deatails in matrix. test debug upgerade test debug optimize test debug consolidate test debug user-test debug till they wroks perfectly. activate the system test debug till they works perfectly. 上面流程若有重複是故意的，為求更完善更嚴謹。 每個流程請建議10個top 10 local free libs for each functions & each languages.

凌晨2:37





權衡圖表數量與複雜度預算的最佳分解策略。

權衡圖表數量與複雜度預算的最佳分解策略。



Claude's response was interrupted.

Try again





請用圖像或流程或舉證說明這個對話框後最佳的多專案整合測試修正計畫沙盒反覆測試後再執行安全地以下流程方法: 後面有很多經驗可進化整體概念 自動測試修正Prompt: 全景式分析研究來回三輪，識別所有錯誤及找到優化的重點並分類為可同時修正不影響彼此的錯誤及及順序修正的錯誤，避免九頭龍風險發生的可能性，全面性修正再順序性修正，最後收尾性修正，儘量用不要操過三輪步驟去修正避免 修壞風險，每次修正後都在來回三輪自動全景式分析識別錯誤及找到優化的重點，自動跳出HTML U/I Report in deatails in matrix. test debug upgerade test debug opt

pasted

請用圖像或流程或舉證說明這個對話框後最佳的多專案整合測試修正計畫沙盒反覆測試後再執行安全地以下流程方法: 後面有很多經驗可進化整體概念 自動測試修正Prompt: 全景式分析研究來回三輪，識別所有錯誤及找到優化的重點並分類為可同時修正不影響彼此的錯誤及及順序修正的錯誤，避免九頭龍風險發生的可能性，全面性修正再順序性修正，最後收尾性修正，儘量用不要操過三輪步驟去修正避免 修壞風險，每次修正後都在來回三輪自動全景式分析識別錯誤及找到優化的重點，自動跳出HTML U/I Report in deatails in matrix. test debug upgerade test debug opt

pasted

凌晨2:39





Claude responded: 兩份 AI 答案我看了 —— 它的文字計畫不錯(分流、收斂、專案順序),但它說「這張圖」卻沒給出真的圖。我把它真的畫出來,並把整個概念往前推一版:不只「先沙盒後修正」,而是把九頭龍分叉和≤3 輪收斂做成可視化的作戰準則。libs 我先確認 2026 現況再給(JS/TS 那塊近一年變化大),避免推薦過時的。 JS/T…

I cannot provide a summary because the user prompt is empty

I cannot provide a summary because the user prompt is empty

兩份 AI 答案我看了 —— 它的文字計畫不錯(分流、收斂、專案順序),但它說「這張圖」卻沒給出真的圖。我把它真的畫出來,並把整個概念往前推一版:不只「先沙盒後修正」,而是把九頭龍分叉和**≤3 輪收斂**做成可視化的作戰準則。libs 我先確認 2026 現況再給(JS/TS 那塊近一年變化大),避免推薦過時的。

The user prompt is empty, so there is no primary language established. I cannot provide a summary without knowing the language in which to write it

The user prompt is empty, so there is no primary language established. I cannot provide a summary without knowing the language in which to write it

JS/TS 2026 confirmed: ESLint v9 with flat config is the universal default; Biome is the fastest all-in-one linter+formatter; OXC (oxlint) is the newest entrant, 50-100x faster than ESLint but with a smaller rule set. The other AI missed Biome and oxlint — I'll add them. One more check on Python type-checkers (a genuinely new 2025/26 area):

Architected Python tooling diagrams and methodology documentation

Architected Python tooling diagrams and methodology documentation

兩個關鍵 2026 更新先記著:Python 端 ruff 已幾乎取代所有 lint/format,型別檢查多了 Astral 的 ty(beta,最快)和 Meta 的 pyrefly(stable 1.0、conformance 較高);JS/TS 端 ESLint v9 仍是生態預設,但 Biome(all-in-one)和 oxlint(最快)是該補進來的。那份 AI 答案漏了這些 —— 我整合進 libs。

先把它「說有圖卻沒畫」的那張圖真的畫出來。這是整套方法的脊椎:沙盒內、唯讀優先、三輪收斂、HIGH=0 才 user-test。



Claude's response was interrupted.

Try again





You said: GO

GO

凌晨2:43





Claude responded: 這條脊椎把整個對話累積的經驗固定成五步,每一步都有你這幾輪實際驗證過的機制撐著:

Orchestrated comprehensive library matrices across four programming languages

Orchestrated comprehensive library matrices across four programming languages

V

visualize



V

visualize show_widget



這條脊椎把整個對話累積的經驗固定成五步,每一步都有你這幾輪實際驗證過的機制撐著:

沙盒閘門 = NetGuard/NexusToolBridge 都在用的「DRY-RUN 預設 + Export-Clixml 快照 + child-process 隔離 + 唯讀優先」。原始專案永遠不在第一現場被改。

R1 全面性 = 只定位、分流、打分,不動原始碼 —— 就是 RedFinding-Triage 做的事:把 251 errors 拆成 root-cause cluster、把 backup/鏡像挑掉。那份 AI 答案說的「同步掃太廣,把歷史副本也列入 review」正是這一輪要收斂的。

R2 順序性(coral = 危險帶)= 先 parse → anchor → engine,parse 沒清零就絕不跑 broad autofix(這是九頭龍的源頭);同一 root cause 的副本「改一套多」(你那 4 個 gateway @ 5:33 的場景)。

R3 收尾性(green = 安全)= parse-gate 清零後,lint/format/UI 才變成可放心並行的批次(PSSA-fixable + ruff-fixable 那一大批)。

安全啟用 = HIGH=0 / P0=0 / parse=0 才開 -RunUserSmokeTest,否則 user-test 只會放大錯誤。

右邊那條 ↻ ≤3 輪 是核心紀律:每輪修完都重新全景掃描,但最多三輪就要收斂 —— 修太多輪本身就是修壞風險。

那條 coral→green 的分界,就是整套方法最關鍵的一個動作:九頭龍分叉。把它單獨放大:

V

visualize



V

visualize show_widget



兩張圖合起來就是整個方法的全貌:脊椎(沙盒→三輪→啟用)+ 分叉(並行 vs 順序)。下面把你要的「每個流程 × 每個語言 top libs」配齊,並把那份 AI 答案漏掉的 2026 工具補上。

先講三個會影響選型的 2026 事實:Python 端 Ruff 幾乎取代了大部分 Python linting 工具,型別檢查上Pyright 仍是正確性標竿(98% spec conformance),而 Astral 的 ty 與 Meta 的 pyrefly 比 mypy/pyright 快 10–60 倍(ty 在編輯器增量更新快,pyrefly conformance 較高、有 mypy/pyright 自動遷移工具);JS/TS 端ESLint v9 flat config 是普遍預設,Biome 是最快的 all-in-one lint+format,oxlint 是新進的 Rust linter、比 ESLint 快 50–100 倍但規則較少。那份答案只給了 ESLint/Prettier,漏了 Biome / oxlint / ruff / ty / pyrefly / uv —— 我補進去。 Shchuyuan + 2

下面 4 張表 = 每個語言,每個流程函式的 top libs(粗體 = 我建議的首選)。

PowerShell(總控 / 測試 / 報告)

| 流程函式 | Top local-free libs（★=首選） |
| --- | --- |
| Parse / 語法檢查 | ★內建 [Parser]::ParseFile (AST) · PSScriptAnalyzer 的 Tokenizer · child-process 隔離解析 |
| Lint / 靜態分析 | ★PSScriptAnalyzer · InjectionHunter（PSSA 安全規則）· ScriptAnalyzer custom rules |
| Test | ★Pester v5 · PSScriptAnalyzer（當 gate）· Assert 模組 |
| Autofix / Format | ★Invoke-Formatter（PSSA）· Invoke-ScriptAnalyzer -Fix · EditorConfig |
| 隔離 / 並行 / 編排 | ★ProcessStartInfo (.NET) · ThreadJob · ForEach -Parallel · PoshRSJob · Pode |
| Integrity / Hash | ★Get-FileHash · 內建 [Security.Cryptography] |
| Report / 資料 | ★PSWriteHTML · ImportExcel · ConvertTo-Html · PSWriteOffice |
| 封裝 / Bridge | ★Microsoft.PowerShell.PSResourceGet · platyPS · ModuleBuilder · PSFramework |

Python(check / test / repair 核心)

| 流程函式 | Top local-free libs（★=首選） |
| --- | --- |
| Parse / 語法檢查 | ★內建 ast / py_compile / compileall |
| Lint / 靜態分析 | ★ruff · bandit（安全）· vulture（死碼）· semgrep · pyflakes（已被 ruff 收編） |
| 型別 / 契約 | ★pyright（標竿）· pyrefly（Meta，快+conformance）· ty（Astral，最快 beta）· mypy 2.0 · pandera |
| Test | ★pytest · hypothesis（property）· coverage.py · tox / nox |
| Autofix / Format | ★ruff --fix · ★ruff format（black 相容）· autoflake |
| Env / 編排 | ★uv（取代 pip/poetry/venv）· tox · nox |
| Integrity / Hash | ★xxhash · blake3 · 內建 hashlib |
| Report / 資料 | ★polars · duckdb · pyarrow · pandas · rich · tqdm · Jinja2（HTML）· great_expectations |

（你的「企業表單→流程探勘」那條另開一支:docling · PaddleOCR/PP-Structure · PyMuPDF · pdfplumber · camelot · unstructured · MarkItDown · pm4py · networkx · pandera —— 跟 CTR 方法論不同用途,別混進 check-test-repair 主線。)

JavaScript / TypeScript(把 HTML Matrix 升級成互動 dashboard)

| 流程函式 | Top local-free libs（★=首選） |
| --- | --- |
| Parse | ★tsc（TypeScript）· @typescript-eslint/parser · oxc-parser · acorn · Babel |
| Lint / 靜態分析 | ★ESLint v9（flat config）· ★Biome（all-in-one）· oxlint（最快 pre-pass）· @typescript-eslint |
| 型別 | ★tsc · tsgolint（oxc type-aware） |
| Test | ★Vitest · ★Playwright（e2e/瀏覽器）· node:test（內建）· Jest（legacy） |
| Autofix / Format | ★biome check --write · eslint --fix · ★Prettier · oxfmt（beta） |
| Build / 編排 | ★Vite · esbuild · tsx · Rolldown |
| Report / 視覺化 | ★D3 · Cytoscape · ECharts · Chart.js · Mermaid · Tabulator / AG-Grid · Marked |

C# / .NET(若要做 EXE / Windows 桌面入口 / 本機控制台）

| 流程函式 | Top local-free libs（★=首選） |
| --- | --- |
| Parse / 分析 | ★Roslyn（Microsoft.CodeAnalysis）· Roslynator · StyleCop.Analyzers |
| Lint / 靜態分析 | ★Roslynator · SonarAnalyzer.CSharp · Meziantou.Analyzer · StyleCop.Analyzers |
| Format | ★dotnet format（內建）· CSharpier（Prettier 風） |
| Test | ★xUnit · NUnit · TUnit（新/快）· FluentAssertions · NSubstitute/Moq · coverlet |
| 隔離 / CLI / 編排 | ★CliWrap · System.CommandLine · Spectre.Console |
| Integrity / Hash | ★內建 System.Security.Cryptography |
| Report / 資料 | ★CsvHelper · ClosedXML · QuestPDF（PDF）· HtmlAgilityPack · ScottPlot · Serilog |
| E2E / Bench | ★Microsoft.Playwright · BenchmarkDotNet |

最後把整套濃縮成你可以貼牆上的一句準則(這也是兩張圖的文字版):

Read-only first → Sandbox repair → parse-gate 先 → 順序鏈一次一個 → 並行安全收尾 → HIGH=0 才 user-test → user-test pass 才 activate。≤3 輪,每輪重新全景,新錯誤即停回滾。

你現在最該做的下一步不是再開新大修,而是先用 RedFinding-Triage / NexusToolBridge 把目前的 HIGH 從「混合警示」分成**真 blocker(parse/anchor/engine)**和 policy/歷史副本 review——把後者排除掉,HIGH 數字會先掉一大截,剩下的才是真正要進順序鏈的東西。要的話我可以把這兩張圖 + 準則 + libs матриця 包成一份自帶的 Visual-Lock HTML,丟進你的 DecisionStudio registry。







Opus 4.8 High







Claude is AI and can make mistakes. Please double-c